Техническое задание

на оказание услуг по монтажу, техническому обслуживанию

и демонтажу ледовых композиций на территории

городских пространств МАУ «Красгорпарк»

- Основные требования:

| № п/п | Перечень основных данных и требований | Содержание основных данных и требований |
| --- | --- | --- |
| 1 | Адреса объектов (местоположение) | - г. Красноярск, Свердловский район, Ярыгинская набережная верхний и нижний ярусы, в районе домов по ул. Анатолия Гладкова 6 и 8. В границах земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700189:3367. - г. Красноярск, Кировский район, Сквер ДК «Кировский», расположенный Красноярск, Кировский район, ул. Кутузова, 91. В границах земельного участка с кадастровым номером 24:50:0600078:172 - г. Красноярск, Кировский район, Сквер «Сибсталь», расположенный Красноярск, Кировский район, ул. Кутузова, 1, площадка у амфитеатра. В границах земельного участка с кадастровым номером 24:50:0600031:8442 - г. Красноярск, Кировский район, Сквер «Энтузиастов», расположенный Красноярск, от пр-та им. Газеты «Красноярский рабочий», 124 А до ул. Коммунальной, 24. В границах земельного участка с кадастровым номером 24:50:0600011:3176. |
| 2 | Срок оказания услуг | Срок оказания услуг по монтажу ледовых композиций – 15.12.2025 года. Срок обслуживания ледовых композиций – с 16.12.2025 года по 14.02.2026 года. Срок выполнения услуг по демонтажу ледовых композиций – с 15.02.2026 года до 28.02.2026 года. |
| 4 | Особые требования | Представить на согласование эскизные проекты ледовых композиций не позднее 5(пяти) рабочих дней с даты заключения договора. Обеспечить безопасное выполнения услуг учитывая, что работы проводятся на общедоступной территории городских пространств. |
| 5 | Исходная документация | Схемы земельных участков с указанием места расположения ледовых композиций. |
| 6 | Общие требования | Услуги должны выполняться в соответствии с требованиями действующих нормативных правовых актов Российской Федерации, Красноярского края, г. Красноярска, а также требованиями нормативной документации, в том числе: ГОСТ Р 56987-2016 Безопасность устройств для развлечений. Горки зимние. Требования безопасности при эксплуатации. |

- Требования к эскизным проектам ледовых композиций:

При создании эскизного проекта ледовых композиций необходимо взять за основу следующие требования:

  - Целостность замысла ледовых композиций. Все элементы композиций должны быть взаимосвязаны, дополнять друг друга по смыслу, а также представлять игровые маршруты для семей с детьми.

  - Центральной фигурой композиций является Новогодняя Елка.

  - Вандалоустойчивость. Приоритет необычным, запоминающихся элементам, перед технически сложными.

  - Интерактивность. Очень важно дать возможность молодёжи и взрослым посетителям не только осмотреть фигуры, но и взаимодействовать с ним, стать частью ледовых композиций. Это реализуют объекты, специально созданные для фотографий с людьми, игровые творческие зоны.

  - Креативное решение ледяного ограждения Новогодней Ёлки, соответствующее общему замыслу ледовых композиций.

  - Лед и подсветка. Для украшения ледовых композиций необходимо предусмотреть декоративную подсветку, подчеркивающую наиболее значимые и эффектные элементы.

- Требования к объему услуг и составу объектов:

  - Ледовые композиции на территории Сквер ДК "Кировский".

Тематика оформления: «ЗИМНИЙ ЯР».

| № п/п | Наименование | Описание | Кол-во | Единица измерения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Установка, изготовление и оформление фотозоны в тематике | Фотозона с подсветкой в соответствии с тематикой. Высота – не менее 2 м, ширина - не менее 1,5 м., толщина льда не менее 20 см. С невысоким сидением, для безопасного использования детьми. Подсветка композиции осуществляется путем вмораживания светодиодной ленты с красным оттенком с выводом питающего провода за границы композиции для подключения к питанию специалистами. Заказчика. | 1 | шт. |
| 2 | Установка, изготовление и оформление фотозоны в тематике | Фотозона с подсветкой в соответствии с тематикой, с вырезанным окошком для фотографирования Высота – не менее 2 м, ширина – не менее 3 м., толщина льда не менее 20 см. Подсветка композиции осуществляется путем вмораживания светодиодной ленты с выводом питающего провода за границы композиции для подключения к питанию специалистами Заказчика. | 1 | шт. |
| 3 | Установка, изготовление и оформление скульптуры – Дед Мороз и Снегурочка на подиуме с ограждением | Скульптуры «Дед Мороз» и «Снегурочка» изготавливаются изо льда, устанавливаются на ледовых подиумах. Высота композиции не менее 3 м, размеры в не менее 1,5 м*1,5 м. Общая длина двух частей ограждения не менее 10 метров. Подсветка композиции осуществляется путем вмораживания светодиодной ленты с выводом питающего провода за границы композиции для подключения к питанию специалистами Заказчика. | 1 | шт. |
| 4 | Содержание и ремонт ледовых композиций | Ежедневный осмотр состояния ледовых композиций, и проведение при необходимости восстановительных работ в течении всего периода функционирования новогодних локаций с 16.12.2025 г. по 14.02.2026 г. | 1 | услуга |
| 5 | Демонтаж ледовых композиций | Разбор ледовых композиций, ограждение новогодней елки и вывоз льда с территории городского пространства с 15.02.2026 г. до 28.02.2026 г. | 1 | услуга |

  - Ледовые композиции на территории Сквер Сибсталь.

Тематика оформления: «ЗИМНИЙ ЯР».

| № п/п | Наименование | Описание | Кол-во | Единица измерения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Установка, изготовление и оформление скульптура – 2026 на подиуме | Скульптура «2026» изготавливаются изо льда, устанавливаются на ледовых подиумах. Высота композиции не менее 3 м, размеры в не менее 1,5 м*1,5 м. Подсветка композиции осуществляется путем вмораживания светодиодной ленты с выводом питающего провода за границы композиции для подключения к питанию специалистами Заказчика. | 1 | шт. |
| 2 | Установка, изготовление и оформление фотозоны в тематике | Фотозона с подсветкой в соответствии с тематикой, с вырезанным окошком для фотографирования Высота – не менее 2 м, ширина – не менее 3 м., толщина льда не менее 20 см. Подсветка композиции осуществляется путем вмораживания светодиодной ленты с выводом питающего провода за границы композиции для подключения к питанию специалистами Заказчика. | 1 | шт. |
| 3 | Установка, изготовление и оформление фотозоны в тематике | Фотозона с подсветкой «Ледовый трон». Высота - не менее 2 м, ширина - не менее 1,5 м., толщина льда не менее 20 см. С невысоким сидением, для безопасного использования детьми. Подсветка композиции осуществляется путем вмораживания светодиодной ленты с выводом питающего провода за границы композиции для подключения к питанию специалистами Заказчика. | 1 | шт. |
| 4 | Содержание и ремонт ледовых композиций | Ежедневный осмотр состояния ледовых композиций, и проведение при необходимости восстановительных работ в течении всего периода функционирования новогодних локаций с 16.12.2025 г. по 14.02.2026 г. | 1 | услуга |
| 5 | Демонтаж ледовых композиций | Разбор ледовых композиций, ограждение новогодней елки и вывоз льда с территории городского пространства с 15.02.2026 г. до 28.02.2026 г. | 1 | услуга |

  - Ледовые композиции на территории Правобережная набережная р. Енисей (Ярыгинская).

Тематика оформления: «ЗИМНИЙ ЯР».

| № п/п | Наименование | Описание | Кол-во | Единица измерения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Установка, изготовление и оформление фотозоны в тематике | Фотозона с подсветкойв соответствии с тематикой. Высота – не менее 2 м, ширина - не менее 1,5 м., толщина льда не менее 20 см. С невысоким сидением, для безопасного использования детьми. Подсветка композиции осуществляется путем вмораживания светодиодной ленты с красным оттенком с выводом питающего провода за границы композиции для подключения к питанию специалистами. Заказчика. | 1 | шт. |
| 2 | Установка, изготовление и оформление фотозоны в тематике | Фотозона с подсветкой надпись: «С Новым Годом» с художественным оформлением в соответствии с тематикой ледовых композиций на пространстве. Высота фотозоны от 2,0 м. до 1,0 м., толщина льда не менее 20 см. Общая длина не менее 10 метров. Подсветка композиции осуществляется путем вмораживания светодиодной ленты с выводом питающего провода за границы композиции для подключения к питанию специалистами Заказчика. | 1 | шт. |
| 3 | Установка, изготовление и оформление фотозоны в тематике | Фотозона с подсветкой в соответствии с тематикой, с вырезанным окошком для фотографирования Высота – не менее 2 м, ширина – не менее 3 м., толщина льда не менее 20 см. Подсветка композиции осуществляется путем вмораживания светодиодной ленты с выводом питающего провода за границы композиции для подключения к питанию специалистами Заказчика. | 1 | шт. |
| 4 | Установка, изготовление и оформление фотозоны в тематике | Фотозона с подсветкой в соответствии с тематикой. Высота – не менее 2,5 м, ширина - не менее 1,5 м., толщина льда не менее 20 см. Подсветка композиции осуществляется путем вмораживания светодиодной ленты с выводом питающего провода за границы композиции для подключения к питанию специалистами Заказчика | 1 | шт. |
| 5 | Установка, изготовление и оформление ограждения новогодней елки в тематике | Ограждение новогодней елки по периметру с барельефом изготавливается изо льда высотой не менее 2 м., толщина льда не менее 20 см. Диаметр основания новогодней ели 12,5 м. | 1 | шт. |
| 6 | Содержание и ремонт ледовых композиций | Ежедневный осмотр состояния ледовых композиций, и проведение при необходимости восстановительных работ в течении всего периода функционирования новогодних локаций с 16.12.2025 г. по 14.02.2026 г. | 1 | услуга |
| 7 | Демонтаж ледовых композиций | Разбор ледовых композиций, ограждение новогодней елки и вывоз льда с территории городского пространства с 15.02.2026 г. до 28.02.2026 г. | 1 | услуга |

  - Ледовые композиции территории Сквер "Энтузиастов"(малая ледяная горка)

Тематика оформления: «ЗИМНИЙ ЯР».

| № п/п | Наименование | Описание | Кол-во | Единица измерения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Установка, изготовление и художественное оформление малой ледяной горки | Малая ледяная горка в соответствии с тематикой. Высота композиции не менее 2,0 м. Диаметр композиции не менее -4,6 м. Высота спуска- не более 0,4 м., ширина- не менее 1,0 м., толщина льда не менее 20 см. | 1 | шт. |
| 2 | Содержание и ремонт малой ледяной горки | Ежедневный осмотр состояния малой ледяной горки, и проведение при необходимости восстановительных работ в течении всего периода функционирования новогодних локаций с 16.12.2025 г. по 14.02.202 г. | 1 | услуга |
| 3 | Демонтаж малой ледяной горки | Разбор малой ледяной горки, и вывоз льда с территории городского пространства с 15.02.2026 г. до 28.02.2026 г. | 1 | услуга |

- Требования к оказанию услуг:

4.1. Установка, изготовление и оформление ледовых композиций должны включать в себя:

- разработку эскизов ледовых композиций на основе собственного авторского видения отдельных элементов городка, их логической взаимосвязи в составе комплекса, с обязательным набором предложенных элементов, в соответствии с основной идеей пространства ледовой композиции;

- согласование эскизных проектов и плана расположения ледяных композиций, ледяных фигур, ледяных горок и ледяного ограждения с заказчиком;

-создание элементов ледовых городков (заготовка и доставка льда, изготовление фигур, художественная резка, подсветка фигур и ледовых композиций);

4.2. Обслуживание ледовых композиций должно включать в себя:

- ежедневный осмотр и очистка ледовых композиций от посторонних предметов и загрязнений различного происхождения, с обязательной фотофиксацией и привязкой к местности и времени оказания услуг;

- ремонт и содержание ледяных горок, ледяных фигур и композиций в процессе эксплуатации на соответствие требованиям действующих ГОСТов, с обязательной фотофиксацией и привязкой к местности и времени оказания услуг;

- восстановление элементов ледовых композиций в процессе эксплуатации, с обязательной фотофиксацией и привязкой к местности и времени оказания услуг;

- проверка состояния художественной подсветки и при необходимости ремонт или замена вышедшего из строя оборудования и элементов электроснабжения, с обязательной фотофиксацией и привязкой к местности и времени оказания услуг.

4.3.  Демонтаж ледовой композиции включает в себя:

- разборка и вывоз с территории острова всех элементов ледовой композиции;

- очистка территории места установки ледовых композиций от мусора (остатков и осколков льда, наледи и т.п.);

- сдача территории ледовых композиций ответственному представителю Заказчика.

4.4. Все фигуры и элементы ледовых композиций должны быть функциональными, безопасное исполнение всех конструктивных элементов композиций обязательно. Ледяные фигуры и композиции выполняются с ледяными «колодцами» для последующей прокладки электрического кабеля для художественной подсветки. Ледяные «колодцы» оборудуются ледяными «заглушками». При изготовлении фигур и элементов ледовой композиции учитывать возможность использования их для детей и взрослых.

4.5. При размещении ледовых композиций предусмотреть достаточное пространство для свободного перемещения посетителей.

- Требования к результату оказания услуг:

5.1.Услуги должны оказываться в соответствии ГОСТ Р 56987-2016 Безопасность устройств для развлечений. Горки зимние. Требования безопасности при эксплуатации.

5.2. Во время проведения установки и при содержании ледовых композиций, а также при демонтаже должны быть обеспечены необходимые противопожарные мероприятия, мероприятия по технике безопасности и охране окружающей среды, в том числе ограждение территории при монтаже и демонтаже.

- Стоимость выполнения услуг включает в себя:

  - Стоимость всех материалов и всех расходов, связанных с оказанием услуг по монтажу, обслуживанию и демонтажу всех ледовых композиций, транспортные расходы по доставке материалов до места оказания услуг, вывоз с территории всех материалов и элементов ледовой композиции после демонтажа, все налоги, сборы и другие обязательные платежи.

- Перечень документов:

7.1.    Перечень документов, подтверждающих правомерность устанавливаемых требований к используемым материалам, приобретаемым товарам (приложить на товар действующий ГОСТ, иной действующий стандарт, паспорт, эксплуатационную документацию, иной документ, в том числе подтверждение, полученное из сети интернет):

| № п/п | Обозначение нормативного документа | Название нормативного документа |
| --- | --- | --- |
| 1. | ГОСТ Р 56987-2016 | Безопасность устройств для развлечений. Горки зимние. Требования безопасности при эксплуатации |
| 2. | ГОСТ 33807-2016 | Безопасность аттракционов. Общие требования |
| 3. | ГОСТ 20022.0-2016 | Защита древесины. Параметры защищённости |
| 4. | ГОСТ 2.601 | Единая система конструкторской документации. Эксплуатационные документы |
| 5. | ГОСТ 2.610 | Единая система конструкторской документации. Правила выполнения эксплуатационных документов |
| 6. | ПУЭ | Правила устройства электроустановок |
| 7. | ГОСТ 12.1.004-91 | Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования |
| 8. | СНиП 23-05-95* | Естественное и искусственное освещение |
| 9. | СП 76.13330.2016 | Электротехнические устройства актуализированная редакция |
| 10. | ПТЭЭП | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (Приказ Минэнерго России от 12.08.2022 N 811) |
| 11. | Письмо департамента обеспечения безопасности дорожного движения МВД России от 19.02.2009 № 13/6-1029 | Методические рекомендации. Организация дорожного движения и ограждение мест производства дорожных работ |
| 12. | Решение Красноярского городского Совета депутатов от 25 июня 2013 г. № В-378 | Об утверждении Правил благоустройства территории города Красноярска |
| 13. | Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 28 марта 2014 г. №155н | Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте |